Equipe de Sistemas — Sustentação & Operações

Relatório Mensal · Entidade Sistemas (14) e sub-entidades

Período: 01 a 31 de Agosto de 2026

Redigido por David Vieira · Gerado automaticamente em 09/09/2026 20:44

# 1. Painel Geral

No período, foram registrados 141 chamados. Consolidando as duas frentes:

| Indicador | Sustentação | Projetos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de Demandas | 129 | 12 | 141 |
| Entregues | 120 | 1 | 121 |
| Taxa de Resolução | 93.0% | 8.3% | 85.8% |
| TMR (concluídos) | 34.6 h | 380.7 h | 37.4 h |
| Natureza da Demanda | 76.0% Req / 24.0% Inc | 58.3% Req / 41.7% Inc | 74.5% Req / 25.5% Inc |

Natureza da Demanda — visão combinada das duas frentes.

# 2. Distribuição por Categoria

FRENTE SUSTENTAÇÃO — 129 chamados

| Categoria | Qtd. | % Qtd. | Tempo Total (h) | % Tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGHU-X | 41 | 31.8% | 844.5 | 20.3% |
| Intranet | 38 | 29.5% | 1126.7 | 27.1% |
| site Institucional | 15 | 11.6% | 324.5 | 7.8% |
| Processo Seletivo | 8 | 6.2% | 45.7 | 1.1% |
| AGHU 6 | 7 | 5.4% | 91.6 | 2.2% |
| SCNES | 5 | 3.9% | 34.3 | 0.8% |
| LIS x AGHU | 3 | 2.3% | 152.7 | 3.7% |
| ChatBot | 2 | 1.6% | 596.6 | 14.4% |
| Etiquetas | 2 | 1.6% | 667.9 | 16.1% |
| Mapa de Dietas | 2 | 1.6% | 72.8 | 1.8% |
| Outros (6 categorias) | 6 | 4.8% | 193.3 | 4.5% |

FRENTE PROJETOS — 12 chamados

| Categoria | Qtd. | % Qtd. | Tempo Total (h) | % Tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGHU-X | 5 | 41.7% | 0.0 | 0.0% |
| APAC | 1 | 8.3% | 0.0 | 0.0% |
| API-EXAMES | 1 | 8.3% | 0.0 | 0.0% |
| Central de Relatórios | 1 | 8.3% | 0.0 | 0.0% |
| IBC | 1 | 8.3% | 380.7 | 100.0% |
| Planka | 1 | 8.3% | 0.0 | 0.0% |
| RMG Dashboard | 1 | 8.3% | 0.0 | 0.0% |
| SCNES | 1 | 8.3% | 0.0 | 0.0% |

# 3. Frente Projetos — Detalhamento Completo

Chamados fora da entidade Sistemas, com status, datas e horas decorridas. Para os que ainda estão em aberto, a coluna de horas é o acumulado desde a abertura até agora — não é tempo de trabalho efetivo, apenas tempo corrido.

| ID | Título | Status | Abertura | Solução | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88230 | Atualização do AGHUX – Exibição de Nome Social | Processando | 03/08 10:02 | — | 898.7 |
| 88282 | Não Informado / API-IBC - Correção de dados retornados após cancelame… | Fechado | 03/08 12:50 | 19/08 09:34 | 380.7 |
| 88494 | Criação de página de login - RMG Dashboard | Processando | 04/08 13:47 | — | 871.0 |
| 88508 | [Sistemas] Outro — Atualizar o Planka com código do Bruno https://git… | Novo | 04/08 15:10 | — | 869.6 |
| 88512 | [Sistemas] Outro — Fazer um pdf editável com o dado do prontuário pre… | Novo | 04/08 15:32 | — | 869.2 |
| 88762 | HMMG - FALHA DE ENVIO DE DADOS AO POOL DO PACIENTE | Novo | 06/08 12:08 | — | 824.6 |
| 90096 | Implementação de filtro de medicamentos fora do período de tratamento… | Processando | 06/08 15:00 | — | 821.7 |
| 89063 | HMMG - COMPLETUDE DE DADOS EM SOLICITAÇÃO DE EXAMES | Novo | 10/08 09:40 | — | 731.1 |
| 89251 | HMMG - HMMG - FALHA DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS AO POOL DO PACIENTE | Novo | 11/08 10:40 | — | 706.1 |
| 90378 | Correções para o relatório de CID da Central de Relatórios - CCIH | Processando | 20/08 15:30 | — | 485.2 |
| 91217 | AGHU X / - Avaliar a mudança da situação padrão de pendência de exame… | Novo | 28/08 10:11 | — | 298.6 |
| 91279 | SCNES / - Verificação da possibilidade de eliminar a dependência do b… | Novo | 28/08 13:40 | — | 295.1 |
|  |  |  |  | TOTAL ACUMULADO | 8.051.5 |

# 4. SLA por Prioridade — Frente Sustentação

| Prioridade | Resolvidos | Tempo Médio | Faixa (mín–máx) |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 1 | 71.5 h | 71.5 h – 71.5 h |
| Muito Alta | 3 | 7.8 h | 0.9 h – 20.9 h |
| Alta | 6 | 34.8 h | 2.8 h – 124.3 h |
| Média | 107 | 29.1 h | 0.0 h – 328.8 h |
| Baixa | 3 | 244.7 h | 18.1 h – 667.9 h |

Outlier identificado automaticamente (regra do IQR): chamado 88306 (Etiquetas), 667.9h — muito acima do restante da amostra. Considere excluí-lo de médias de SLA e tratá-lo à parte.

# 5. Capacidade da Equipe — Frente Sustentação

Premissas: 6 analistas; jornada de 8h/dia; 20 dias úteis no mês; desconto de 11 dias úteis de férias/ausências no período.

| Sigla | Descrição / Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- |
| HMM | Horas totais projetadas | 960 h |
| HE | Horas efetivas (descontando ausências) | 872 h |
| HPC | Tempo total decorrido registrado (Sustentação, concluídos) | 4150.7 h |
| HHA | Horas úteis alocadas (HPC ÷ horas/dia) | 518.8 h |
| AD% | Aderência (HHA ÷ HE) | 59.5% |

# 6. Padrão Recorrente Detectado — Censo/Pool de Pacientes (AGHU)

12 chamados no período mencionam os termos configurados (censo, leito, alta manti, pool d[eo] pacient, fora do censo) — 10 na frente Sustentação e 2 na frente Projetos.

# 7. Observações e Plano de Ação

Espaço para o autor do relatório completar com as ações do mês (este bloco é só um roteiro — edite livremente após gerar o .docx):

Ação 1:

Ação 2:

Ação 3: